Universidad Politécnica Internacional

Escuela de Ingeniería Informática

Bitácora de trabajo Proyecto

| Nombre del Facilitador: | Randolph Vega Ramírez |
| --- | --- |
| Nombre del curso: | Análisis de Sistemas II |
| Fecha actual: | 30 de junio de 2026. |
| Nombre y dos apellidos del líder: | Randy Cedeño Ortega |
| Nombre y dos apellidos de los integrantes del equipo: | 1.Anthony Castro Muñoz 2.Jose Alvarez Morales 3.Freddy Martínez Espinoza 4.Randy Cedeño Ortega |

Reunión virtual 1 — 16 de junio de 2026

Asuntos tratados: Se evaluaron las opciones de escenario para el proyecto integrador. Se acordó trabajar con Farmacias La Bomba como escenario ficticio debido a las limitaciones de acceso a información de organizaciones reales indicadas por los integrantes.

Se definieron los tres módulos principales del sistema: Inventario, Ventas y Facturación, y Gestión de Clientes.

Acuerdos tomados:

Tarea: Redactar justificación del escenario ficticio para el profe

Responsable: Randy Cedeño Ortega

Fecha de entrega: 17 de junio de 2026

Reunión virtual 2 — 17 de junio de 2026

Asuntos tratados: Se envió la justificación formal del escenario ficticio al profesor Randolph Vega Ramírez para su aprobación.

Se quedó en espera de respuesta para continuar con el desarrollo del proyecto.

Acuerdos tomados:

Tarea: Enviar justificación al docente

Responsable: Randy Cedeño Ortega

Fecha de entrega: 17 de junio de 2026

Reunión virtual 3 — 19 de junio de 2026

Asuntos tratados: El docente aprobó el uso del escenario ficticio con observaciones sobre coherencia, detalle de actores y consistencia de módulos.

Se procedió a dividir las tareas del proyecto entre los cuatro integrantes según sus capacidades y disponibilidad. Se creó el repositorio Git del proyecto para el control de versiones.

Acuerdos tomados:

Tarea: Portada, introducción, objetivos, justificación, alcance e identificación de la solución

Responsable: Randy Cedeño Ortega

Fecha de entrega: 21 de junio de 2026

Tarea: Ficha de Farmacias La Bomba

Responsable: Anthony Castro Muñoz

Fecha de entrega: 19 de junio de 2026

Tarea: Stakeholders, requerimientos, riesgos, historias de usuario y criterios de aceptación

Responsable: Jose Alvarez Morales

Fecha de entrega: 21 de junio de 2026

Tarea: Diagramas UML, Planning Poker, PERT, velocidad del equipo y repositorio Git

Responsable: freddy Martínez Espinoza

Fecha de entrega: 25 de junio de 2026

Firma:_____________			 Firma:_____________

Randy Cedeño Ortega			Anthony Castro Muñoz

Firma:_____________			Firma______________

Jose Alvarez Morales			freddy Martínez Espinoza