# Diagrama UML

# Fase 1 - Planning Poker, Estimación PERT y Velocidad del Equipo

Proyecto: Sistema de Gestión para Farmacias La Bomba

Curso: Análisis de Sistemas II

## 1. Planning Poker

El equipo utilizó la técnica Planning Poker basada en la secuencia Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) para estimar el esfuerzo relativo de las historias de usuario.

| Historia de Usuario | Puntos |
| --- | --- |
| HU01 Registrar Entrada de Productos | 5 |
| HU02 Ver Alertas de Stock e Historial | 3 |
| HU03 Ver Productos por Vencer | 5 |
| HU04 Registrar Venta con Validación | 8 |

Total estimado: 21 puntos de historia.

## 2. Estimación PERT

Se aplicó la fórmula TE = (O + 4M + P) / 6, donde O es el tiempo optimista, M el tiempo más probable y P el tiempo pesimista.

## 3. Velocidad del Equipo

Considerando un equipo de cuatro integrantes con dedicación parcial y sprints de dos semanas, se estimó una velocidad de 16 puntos de historia por sprint. Dado que el alcance considerado suma 21 puntos de historia, se requerirán aproximadamente 1.3 sprints para completar el trabajo estimado.

La velocidad fue calculada únicamente sobre las cuatro historias de usuario seleccionadas para el alcance del prototipo de la Fase 1.